2013年—暑假学生宿舍维修工程

预算审计报告

清远职业技术学院：

根据贵院的委托,我公司遵循合法、独立、公平、公正、客观和诚实信用的原则，组织工程技术人员对2013年—暑假学生宿舍维修工程预算审核。按照国家有关法律、法规，及所需的工程审核资料（由清远职业技术学院所提供，并对其真实性、完整性负责）进行审核。我们的责任是对2013年—暑假学生宿舍维修工程的预算资料发表审核意见，经过对该项目所相关的资料进行了详细的核对，现将审核情况报告如下：

- 工程概况：

工程名称：2013年—暑假学生宿舍维修工程

建设单位：清远职业技术学院

本工程位于清远市。

- 审查范围：

本次审查范围包括: 装修工程。

- 审查原则：

遵循维护国家利益、发包人和承包人合法权益的原则。以遵守职业道德为准则，不受干扰，公正、独立地开展咨询服务工作。

- 审查依据

- 根据贵院提供的预算书电子文件等相关资料。

- 计价依据：

本工程执行《工程量清单项目设置规则(2010-广东)》清单计价办法，套用《广东省建筑与装饰工程综合定额(2010)》及其计价办法,和参照省、市建委有关文件调整人工、取费。

3、材料价格调整：参照清远市2013年第1季度造价信息综合单价，同时结合市场综合价格取定。

4、各项费率按定额规定要求中值计取。

- 审查方法

严格按照独立、客观、公正、诚实信用的原则进行审查。

- 审查程序

工程结算审查按准备、审查和审定三个工作进行，包括计算、套算、复核等，并实行编制人、校对人和审查人分别署名确认的内部审查制度。

结算审查准备阶段：1、审查计价依据及资料与工程结算的相关性、有效性；2、熟悉图纸、工程概况等。

结算审查阶段：1、审查结算项目范围、内容与项目范围、内容的一致性；2、审查工程量计算准确性、工程量计算规则与计价规范或定额保持一致性；3、审查结算单价严格执行现行的计价原则、方法。4、审查取费标准，严格执行费用定额标准及有关规定，并审查取费依据的时效性、相符性。

- 审查中的主要问题及相应调整情况

1、本工程所有内容按清单定额子目套算。

- 审查结果

本工程结算送审工程造价为：150296.00元，核审后工程造价为：146688.25元，其中核减金额为：3607.75元。

- 九、附件

- 预算审计确认表

- 工程审定预算书

机　构　名　称：　广东天栋工程造价事务有限公司

注册造价工程师：

中国·广州

报告日期：　　　　　　2013年6月21日